ALIANÇA LOG

Comparativo de Escopo — Escopo Técnico (R01) vs. Proposta Comercial

Documentos comparados: ALIANCA-LOG-ESCOPO-TECNICO-R01.pdf  ·  proposta_alianca_log.docx

# 1. O que cada documento é

Os dois documentos têm propósitos diferentes e isso já explica boa parte das diferenças de nível de detalhe encontradas:

- Escopo Técnico (R01) — documento de referência interna para desenvolvimento. Define exatamente o que será construído, com qual stack, arquitetura, banco de dados, sprints, equipe, critérios de aceite e cláusulas contratuais. É o documento que orienta a execução do projeto.

- Proposta Comercial — documento voltado ao cliente (Matheus), resumindo funcionalidades e investimento em duas opções (A e B) para fins de decisão e fechamento de negócio.

Por serem documentos de público e finalidade diferentes, é esperado que o Escopo Técnico seja mais detalhado. O problema está nos pontos em que as informações divergem em vez de apenas resumir — esses pontos são o foco das próximas seções.

# 2. Comparativo — MVP A (Enxuto)

## Perfil Gerência

| Item | Escopo Técnico (R01) | Proposta Comercial |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Login e-mail+senha, redirecionamento por role, sessão persistente, recuperação de senha | Login dedicado (não detalha mecanismo) |
| Dashboard | Contadores (Total/Aceitas/Recusadas/Retidas/Pendência/Em aberto) + lista filtrável por motorista/empresa/status | “Lista de canhotos em tempo real” — não menciona contadores nem filtros |
| Visualização do canhoto | Modal com foto em alta resolução + detalhes (NF, status, motorista, horário, observação) | “Visualização de fotos dos canhotos” — equivalente, menos detalhado |
| Importação de Excel | Upload .xlsx/.csv, preview, mapeamento configurável de colunas, atribuição de motorista — definido como decisão determinante de escopo | NÃO aparece como item incluso no MVP A |
| Gestão de cadastros | Cadastro de motoristas e empresas, criação de logins, inativar/reativar usuários | NÃO aparece como item incluso no MVP A |

## Perfil Motorista

| Item | Escopo Técnico (R01) | Proposta Comercial |
| --- | --- | --- |
| Lista de entregas | Cards com cor por status, ordenação por atribuição, contador de progresso (“8 de 16”) | “Lista de entregas do dia” — equivalente, sem o detalhe visual |
| Registro de canhoto | Foto + preview + 4 status (Aceita/Recusada/Retida/Item Faltando) + campo obrigatório se item faltando + feedback visual | Equivalente: captura de foto + atualização de status + registro de ocorrência |
| Funcionamento OFFLINE | PWA com Service Worker + IndexedDB. Motorista registra canhoto sem sinal; sync automático quando o sinal retorna. Definido como decisão determinante (sinal fraco em Gramado/Canela/Petrópolis) | NÃO aparece como item incluso no MVP A |
| Busca | Barra de pesquisa por NF ou destinatário | NÃO mencionada explicitamente |

## Perfil Cliente Final

| Item | Escopo Técnico (R01) | Proposta Comercial |
| --- | --- | --- |
| Lista de notas | Filtro por data/status, ordenação por data/NF/status | “Filtro básico” por status — escopo mais restrito |
| Detalhe da entrega | Status real-time, foto, horário, motorista, observação | Equivalente: acompanhamento em tempo real + acesso à foto |

# 3. Comparativo — MVP B (Completo)

| Item | Escopo Técnico (R01) | Proposta Comercial |
| --- | --- | --- |
| Roteirização GPS | Google Maps Directions API, botão “Abrir no Maps”, reroteirização manual, estimativa de tempo, janela de horário opcional | “Roteirização via GPS — sugestão de rota ideal” (resumido, sem os submódulos) |
| Painel por empresa (motorista) | Aba dedicada “Por Empresa”, busca global, filtros, badge de pendências | “Painel de notas fiscais — visualização por empresa, com busca” (equivalente, resumido) |
| KPIs de motoristas | Dashboard com ranking, taxa de sucesso/problemas, tempo médio, perfil individual com gráfico e exportação em PDF | “Acompanhamento de motoristas — desempenho individual e histórico” (não menciona ranking nem exportação) |
| Financeiro/Rentabilidade | Cadastro de custo/km, custo/hora, tarifa por cliente; cálculo por entrega/rota/empresa; indicador visual lucro/prejuízo | “Controle financeiro — análise de rentabilidade por entrega” (não detalha cadastro de custos nem indicador visual) |
| Dashboards e gráficos | Gráficos de barras/pizza/linha + mapa de calor por cidade + dashboard por empresa cliente | “Gráficos por cliente — indicadores e dashboards gerais” (não menciona mapa de calor nem os tipos de gráfico) |
| Filtros avançados (cliente) | Cidade/bairro, período customizado, status múltiplo, motorista, ordenação, exportação CSV | “Filtros avançados — por status, cidade e período” (não menciona exportação) |
| Relatórios exportáveis | Seção 3.7: relatórios de entregas, ocorrências, por motorista e por empresa (Excel) — listado como incluso no MVP B | NÃO aparece como item incluso no MVP B |
| Custo de infra adicional | R$ 130–280/mês (Google Maps APIs + Supabase Pro), somado à mensalidade base | NÃO mencionado — mensalidade de R$ 500 não esclarece se já inclui esse custo extra |

# 4. Fora de Escopo (v2/v3)

O Escopo Técnico tem uma lista mais longa de itens fora de escopo do que a Proposta Comercial. Os itens abaixo aparecem em um documento mas não no outro:

| Item fora de escopo | Aparece no Escopo Técnico? | Aparece na Proposta? |
| --- | --- | --- |
| Emissão de NF/CT-e | Sim — v3, “requer homologação prefeitura” | Sim — em ambas as propostas (A e B) |
| Integração com ERP (Interativo) | Sim — v3, “explicitamente descartado no MVP” | Sim, mas só mencionado na Proposta B, como “integrações com ERP/financeiros externos” |
| Notificações WhatsApp/push | Sim — v2, “sem demanda declarada” | NÃO mencionado em nenhuma das duas propostas |
| App nativo iOS/Android | Sim — v2, “PWA resolve a necessidade” | NÃO mencionado |
| Múltiplos coordenadores | Sim — v2, “MVP tem gerência única” | NÃO mencionado |
| Histórico de mais de 12 meses | Sim — v2, “definir política de retenção” | NÃO mencionado |

# 5. Investimento e Forma de Pagamento

| Item | Escopo Técnico (R01) | Proposta Comercial |
| --- | --- | --- |
| Setup MVP A | R$ 10.000 (sinal 50% + entrega 50%) | R$ 10.000 (sugestão: 50%+50% ou 30%+30%+40%) |
| Mensalidade MVP A | R$ 350/mês | R$ 300/mês |
| Recorrência pura — MVP A | Opção 2: sinal R$ 3.000 + entrega R$ 3.000 + R$ 650/mês × 36 meses = R$ 29.400 total. Código passa ao cliente após 36 meses | “Apenas recorrência”: R$ 600/mês + sinal R$ 1.800 — sem prazo de fidelidade, sem parcela de entrega, sem cláusula de transferência de código |
| Setup MVP B | R$ 25.000–45.000 (faixa, conforme nível de robustez) | R$ 25.000 (fixo) — “aplicativo próprio” |
| Mensalidade MVP B | Faixa R$ 300–800/mês + R$ 130–280/mês de infra adicional | R$ 500/mês (fixo) — não esclarece se cobre a infra adicional |
| Recorrência pura — MVP B | NÃO definida no Escopo Técnico (só desenhada para o MVP A) | “Apenas Recorrência”: R$ 1.500/mês + sinal R$ 4.500 — sem equivalente para comparar |
| Propriedade intelectual | Definida: Opção 1 = UzzAI mantém propriedade (licença de uso ao cliente); Opção 2 = código passa ao cliente após 36 meses | NÃO mencionada em nenhum lugar da proposta |

# 6. Itens que só existem no Escopo Técnico

Os pontos abaixo não estão na Proposta Comercial — o que é esperado, já que são detalhes de execução e não de venda. Mas vale avaliar se algum deles deveria aparecer resumidamente na proposta, pois representam valor agregado real para o cliente:

- Stack técnico definitivo (Next.js, Supabase, Vercel) e arquitetura do sistema

- Banco de dados (schema) e políticas de segurança (Row Level Security)

- Plano de sprints, timeline e marcos (M0 a M7) com datas específicas

- Equipe alocada e papéis (Vítor, Luis, Pedro) e regras de colaboração

- Serviços jurídicos inclusos: Contrato de Desenvolvimento, NDA, Política de Privacidade/LGPD, cláusulas de SLA

- Suporte pós-lançamento: 30 dias de suporte prioritário + 60 dias de correção de bugs sem custo

- Critérios de Aceite (DoD) detalhados por funcionalidade, performance e segurança

- Responsabilidades do cliente (Rotta) com prazos — ex.: enviar listas de motoristas/empresas no Dia 1

- Checklist pré-início e glossário técnico

# 7. Pontos a resolver antes de enviar a proposta ao cliente

Mensalidade do MVP A divergente Escopo Técnico fixa R$ 350/mês; Proposta Comercial fixa R$ 300/mês. É preciso decidir qual valor é o correto antes de assinar, para não criar uma expectativa abaixo do que o projeto efetivamente sustenta.

Modelo de recorrência pura inconsistente No Escopo Técnico, a opção de recorrência pura prevê 36 meses de fidelidade, sinal de R$ 3.000, parcela de entrega de R$ 3.000 e transferência do código ao final. Na Proposta, aparece apenas “R$ 600/mês + sinal R$ 1.800”, sem prazo de fidelidade nem cláusula de propriedade do código. Se o cliente optar por esse modelo, faltam termos contratuais essenciais.

Custo de infraestrutura do MVP B não repassado com clareza O Escopo Técnico prevê R$ 130–280/mês adicionais (Google Maps API + Supabase Pro) por cima da mensalidade base. A Proposta fixa R$ 500/mês sem indicar se esse valor já absorve o custo de infra — risco de a operação ficar no vermelho conforme o volume de rotas cresce.

Propriedade intelectual ausente na Proposta Quem fica com o código-fonte (UzzAI vs. cliente) é uma definição estratégica para a UzzAI (afeta a possibilidade de revender o sistema para outras distribuidoras) e está detalhada apenas no Escopo Técnico. A Proposta Comercial não toca nesse ponto — o cliente pode assumir que o produto é dele desde o início.

Importação de Excel e funcionamento offline ausentes do texto comercial do MVP A Esses dois itens nasceram diretamente das respostas do cliente na discovery (sinal fraco na serra e entregas chegando por planilha) e estão no núcleo do Escopo Técnico do MVP A — mas não aparecem descritos na Proposta Comercial. Vale incluir explicitamente, já que são parte do que o cliente pediu e podem ser vistos como diferenciais da proposta.

Inconsistência interna no próprio Escopo Técnico A seção 3.7 lista “Relatórios Exportáveis” como incluso no MVP B, mas a seção 4 (“Fora do Escopo v2/v3”) lista “Relatório exportável (PDF/Excel)” como v2 com a justificativa “não solicitado no MVP”. Vale alinhar internamente qual das duas versões é a válida antes de repassar ao cliente.

# 8. Recomendação

Antes de apresentar a proposta ao Matheus, vale alinhar internamente (Vítor + Luis + Pedro) os valores de mensalidade e o modelo de recorrência pura, e decidir se a cláusula de propriedade intelectual deve aparecer já na proposta comercial ou só no contrato final. Isso evita reabrir negociação de preço depois que o cliente já tiver uma expectativa formada com os números da proposta.

Comparativo elaborado a partir de ALIANCA-LOG-ESCOPO-TECNICO-R01.pdf e proposta_alianca_log.docx · Junho 2026