ALIANÇA LOG

Proposta Comercial

Sistema de Gestão de Entregas em Tempo Real

Preparado para Rotta Logística — Matheus Rotta

Elaborado por UzzAI — Vítor Pirolli

Junho de 2026

# Parte 1 — O Contexto Atual da Rotta Logística

QUEM É A ROTTA LOGÍSTICA

| Dado Operacional | Valor |
| --- | --- |
| Entregas/mês | 2.000+ |
| Entregadores | 16 |
| Veículos | 9 |
| Clientes (embarcadores) | ~20 empresas |
| Cobertura | Serra Gaúcha (Caxias, Gramado, Canela, Petrópolis...) |
| Sistema atual | Planilha + WhatsApp + canhoto físico |

O PROBLEMA

Toda a operação roda hoje de forma manual. Quando um canhoto se perde, não existe comprovante digital. Quando o cliente quer saber o status de uma entrega, precisa ligar ou mandar mensagem. E a gerência só sabe o que de fato aconteceu quando o motorista volta para o escritório no fim do dia.

Esse modelo já gerou prejuízo real por falta de rastreabilidade — e o ponto mais urgente, segundo o próprio Matheus, é:

Controle dos canhotos em tempo real. — Matheus Rotta

O OBJETIVO

Construir o Aliança Log: uma plataforma web que digitaliza o ciclo completo do canhoto, conectando gerência, motoristas e clientes finais em tempo real — acessível tanto pelo celular quanto pelo computador, sem precisar instalar nada de loja de aplicativo.

# Parte 2 — Como o Sistema Vai Funcionar

OS TRÊS PERFIS CONECTADOS

O sistema é estruturado em torno de três perfis de acesso, todos conectados entre si. O que um motorista registra em campo aparece quase instantaneamente para a gerência e para o cliente final — sem WhatsApp, sem planilha, sem ligação.

- Gerência — acompanha todas as entregas e canhotos em tempo real, com visão consolidada da operação.

- Motorista — registra a entrega em campo (foto do canhoto + status), de forma simples e rápida pelo celular.

- Cliente Final — acompanha o status das próprias notas fiscais e acessa o comprovante de entrega assim que ele é registrado.

| Plataforma | Web responsiva — acesso via celular e computador, sem necessidade de instalar app em loja |
| --- | --- |
| Sincronização | Tempo real entre os três perfis — uma atualização aparece para todos em poucos segundos |
| Emissão de NF / CT-e | Fora do escopo desta fase — envolve integração fiscal própria com a SEFAZ e será avaliada separadamente, se houver interesse |

# Parte 3 — Proposta A: MVP Enxuto

OBJETIVO DESTA VERSÃO

Entregar o núcleo do que mais importa agora: os três perfis acompanhando o ciclo do canhoto em tempo real — incluindo as duas necessidades mais críticas levantadas na conversa: registrar entregas que chegam por planilha das empresas clientes, e continuar funcionando mesmo nas regiões de sinal fraco (Gramado, Canela, Petrópolis e interior da Serra).

O QUE ESTÁ INCLUSO

## Perfil Gerência

| Funcionalidade | Como funciona |
| --- | --- |
| Login dedicado | Acesso próprio por e-mail e senha, com tela de recuperação caso esqueça o acesso. |
| Painel em tempo real | Visualiza todas as entregas do dia com contadores no topo (total, aceitas, recusadas, retidas, com pendência, em aberto) — atualiza automaticamente conforme os motoristas registram os canhotos, sem precisar recarregar a página. |
| Filtros | Filtra a lista por motorista, empresa cliente ou status, para encontrar rápido o que precisa. |
| Visualização do canhoto | Ao clicar em qualquer entrega, abre a foto do canhoto em alta resolução, com todos os detalhes: nota fiscal, motorista, horário e observações. |
| Importação de entregas via planilha | Em vez de cadastrar entrega por entrega, basta subir o Excel que já vem das empresas clientes. O sistema lê a planilha, mostra uma pré-visualização e permite atribuir o motorista antes de confirmar. |
| Gestão de motoristas e clientes | Cadastro de motoristas e empresas clientes, criação de logins e possibilidade de inativar usuários quando necessário. |

## Perfil Motorista

| Funcionalidade | Como funciona |
| --- | --- |
| Login dedicado | Acesso simples, otimizado para uso com uma mão, no celular, com pressa. |
| Lista de entregas do dia | Ao abrir o app, já vê as entregas atribuídas, organizadas com indicador de progresso (8 de 16 concluídas) e cores por status. |
| Registro do canhoto | Toca na entrega, tira a foto do canhoto direto pela câmera do celular e marca o status: aceita, recusada, retida ou item faltando. Se for item faltando, o app pede para descrever o que faltou. |
| Funciona mesmo sem sinal | Em regiões como Gramado, Canela e Petrópolis, onde o sinal costuma cair, o motorista registra a entrega normalmente. O app guarda os dados no celular e envia automaticamente para o sistema assim que o sinal voltar — sem precisar refazer nada. |
| Busca | Campo de busca por nota fiscal ou nome do destinatário, para achar rápido uma entrega específica no meio da lista do dia. |

## Perfil Cliente Final

| Funcionalidade | Como funciona |
| --- | --- |
| Login dedicado | Cada empresa cliente (ex.: Leite Travizão, Aurora) acessa apenas as suas próprias entregas. |
| Acompanhamento em tempo real | Vê o status de cada nota fiscal assim que o motorista atualiza — sem precisar ligar ou mandar mensagem perguntando. |
| Acesso à foto do canhoto | Assim que o motorista registra a entrega, o comprovante já fica disponível para consulta. |
| Filtro por status | Filtra entre todas, aceitas, pendentes ou com problema. |

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NESTA VERSÃO

- Roteirização inteligente via GPS

- Controle financeiro e análise de rentabilidade

- Gráficos e dashboards de desempenho

- Filtros avançados (cidade, período)

- Emissão de NF / CT-e

Esses itens fazem parte da Proposta B ou de versões futuras — aqui o foco é resolver a dor mais urgente, com o menor prazo possível.

INVESTIMENTO — PROPOSTA A

## Modalidade 1 — Compra do Sistema

| Desenvolvimento (pagamento único) | R$ 10.000,00 |
| --- | --- |
| Forma de pagamento sugerida | 50% no início + 50% na entrega, ou 30% + 30% + 40% |
| Manutenção e hospedagem (mensal) | R$ 300,00 / mês |
| Prazo estimado | 3 a 4 semanas a partir da assinatura do contrato e do sinal |

Este valor está abaixo da média de mercado para esse tipo de sistema (que costuma variar de R$ 30.000 a R$ 60.000 para MVPs completos), refletindo a parceria entre vocês e o momento de validação do negócio.

## Modalidade 2 — Apenas Recorrência

Para quem prefere diluir o investimento inicial, sem o pagamento único de desenvolvimento:

| Sinal de adesão | R$ 1.800,00 |
| --- | --- |
| Mensalidade (produto + manutenção + hospedagem) | R$ 600,00 / mês |
| Prazo estimado | 3 a 4 semanas a partir da assinatura do contrato e do sinal |

Nesta modalidade, o valor de desenvolvimento fica diluído dentro da mensalidade ao longo do tempo. Prazo mínimo de permanência e propriedade do código-fonte serão formalizados no Contrato de Desenvolvimento de Software.

# Parte 4 — Proposta B: MVP Completo

OBJETIVO DESTA VERSÃO

Tudo o que está na Proposta A, mais os módulos que dão à gerência visão de desempenho, financeiro e visual da operação. Pensada para quando o volume de operação já estiver validado e pedir uma base mais robusta para escalar.

O QUE ESTÁ INCLUSO (ADICIONAL À PROPOSTA A)

| Funcionalidade | Como funciona |
| --- | --- |
| Roteirização inteligente via GPS | O motorista recebe a ordem ideal de visita aos endereços do dia, calculada automaticamente para economizar tempo e combustível. Um toque abre a rota direto no Google Maps, já com navegação. |
| Painel de notas por empresa | Quando o caminhão carrega entregas de várias empresas ao mesmo tempo, o motorista visualiza e busca separadamente por empresa cliente, com contagem de pendências por empresa. |
| Acompanhamento de desempenho dos motoristas | A gerência vê, para cada motorista, quantas entregas fez, taxa de sucesso, taxa de problemas e tempo médio entre entregas — útil para identificar quem precisa de apoio. |
| Controle financeiro e rentabilidade | Com o custo por km, custo por hora do motorista e o valor cobrado por entrega cadastrados, o sistema calcula automaticamente se cada entrega, rota ou cliente está dando lucro ou prejuízo. |
| Gráficos e dashboards | Visão consolidada da operação: volume de entregas por dia, distribuição de ocorrências e onde se concentram os problemas por cidade. |
| Filtros avançados para o cliente final | Filtra por cidade, período customizado e múltiplos status ao mesmo tempo. |
| Relatórios exportáveis | Exporta os dados filtrados em Excel para análises externas ou apresentações. |

FORA DE ESCOPO — PARA VERSÕES FUTURAS

- Emissão de NF / CT-e — requer homologação e integração fiscal própria

- Integração com ERP / sistemas financeiros externos

- Notificações automáticas via WhatsApp ou push — sem demanda declarada até o momento

- Aplicativo nativo nas lojas — a versão web já resolve a necessidade de uso no celular

- Múltiplos coordenadores com permissões distintas

- Histórico de mais de 12 meses — política de retenção a definir conforme o uso

INVESTIMENTO — PROPOSTA B

## Modalidade 1 — Compra do Sistema

| Desenvolvimento (pagamento único) | R$ 25.000,00 |
| --- | --- |
| Forma de pagamento sugerida | 40% início + 30% intermediário + 30% na entrega |
| Manutenção e hospedagem (mensal) | R$ 500,00 / mês |
| Prazo estimado | 2 a 3 meses, a partir do início (pressupõe a Proposta A em produção e validada) |

Este valor já está abaixo da média de mercado para sistemas dessa complexidade (R$ 60.000 a R$ 120.000), considerando a parceria entre vocês.

## Modalidade 2 — Apenas Recorrência

Para quem prefere diluir o investimento inicial, sem o pagamento único de desenvolvimento:

| Sinal de adesão | R$ 4.500,00 |
| --- | --- |
| Mensalidade (produto + manutenção + hospedagem) | R$ 1.500,00 / mês |
| Prazo estimado | 2 a 3 meses, a partir do início (pressupõe a Proposta A em produção e validada) |

Nesta modalidade, o valor de desenvolvimento fica diluído dentro da mensalidade ao longo do tempo. Prazo mínimo de permanência e propriedade do código-fonte serão formalizados no Contrato de Desenvolvimento de Software.

# Parte 5 — Por que existe uma mensalidade mesmo comprando o app?

UM SISTEMA VIVO, NÃO UM ARQUIVO ENTREGUE

O app Aliança Log não é um arquivo que se entrega e está pronto, como um PDF ou uma planilha. É um sistema que precisa estar rodando todos os dias para que gerência, motoristas e clientes consigam acessar, e isso tem custo real, todo mês.

É como comparar com a construção de uma casa: o investimento de desenvolvimento é a construção. A mensalidade é o que mantém a casa em pé e funcionando — luz, água, manutenção.

- Servidor rodando 24 horas por dia, para qualquer um dos três perfis conseguir acessar o sistema a qualquer momento

- Armazenamento das fotos dos canhotos — com 2.000+ entregas por mês, esse volume de imagens cresce continuamente

- Banco de dados com o histórico de entregas, status e usuários

- Domínio próprio e certificado de segurança (HTTPS)

- Monitoramento e atualizações de segurança das dependências do sistema

- Suporte contínuo: dúvidas, pequenos ajustes de interface e correções

## Composição da mensalidade — Proposta A (R$ 300/mês)

| Item | O que cobre |
| --- | --- |
| Hospedagem | Servidor do sistema rodando continuamente (Vercel) |
| Banco de dados e storage | Armazenamento das entregas, status e fotos dos canhotos (Supabase) |
| Domínio e SSL | Endereço próprio do sistema com conexão segura (HTTPS) |
| Monitoramento | Acompanhamento de uptime e atualizações de segurança |
| Suporte | Dúvidas, pequenos ajustes de interface e correções de bugs |

## Composição da mensalidade — Proposta B (R$ 500/mês)

Inclui tudo o que está na Proposta A, mais os custos específicos dos módulos de roteirização e financeiro:

| Item adicional | O que cobre |
| --- | --- |
| Google Maps Directions API | Cálculo da rota otimizada do motorista — custo estimado de R$ 50 a R$ 150/mês, conforme o volume de rotas calculadas por dia |
| Google Maps Distance Matrix | Cálculo de distância usado no módulo financeiro/rentabilidade — custo estimado de R$ 30 a R$ 80/mês |
| Banco de dados — plano superior | Mais capacidade de armazenamento de histórico, necessária para os KPIs, gráficos e relatórios (+R$ 50/mês) |
| Suporte ampliado | Cobertura para o número maior de módulos em produção |

Esses custos de API somam entre R$ 130 e R$ 280/mês, e estão incluídos dentro da mensalidade de R$ 500 — ou seja, a UzzAI absorve a variação desse custo dentro do valor fixo cobrado, sem repasses extras conforme o uso varia.

Esse modelo de cobrança é padrão no mercado de software como serviço: o custo de manutenção de um sistema costuma representar entre 10% e 20% do valor do projeto por ano — os valores aqui praticados estão dentro dessa faixa.

# Parte 6 — O que está incluso no investimento:

SUPORTE JURÍDICO E OPERACIONAL

## Jurídico

- Contrato de Desenvolvimento de Software, com escopo, cronograma, forma de pagamento e condições claras para ambas as partes

- Acordo de Confidencialidade (NDA), protegendo os dados da Rotta Logística e a tecnologia da UzzAI

- Política de Privacidade e Termos de Uso do sistema, em conformidade com a LGPD

## Implantação

- Configuração do domínio próprio e certificado de segurança (HTTPS)

- Criação de todos os logins — motoristas, clientes finais e gerência

## Treinamento

- Sessão de treinamento com os coordenadores

- Material de apoio passo a passo para os motoristas (guia de uso do app)

- Sessão de ativação dos logins das empresas clientes

## Suporte pós-lançamento

- 30 dias de suporte prioritário inclusos logo após a entrega

- 60 dias de correção de bugs sem custo adicional

Depois desse período inicial, o suporte contínuo passa a ser coberto pela mensalidade.

# Parte 7 — Cronograma de Implementação

COMO O PROJETO ANDA, SEMANA A SEMANA (PROPOSTA A)

| Semana | O que acontece |
| --- | --- |
| Semana 1 | Estrutura técnica, autenticação dos três perfis e importação de Excel com arquivos reais das empresas clientes |
| Semana 2 | App do motorista: lista de entregas, captura de foto do canhoto e funcionamento offline |
| Semana 3 | Painel da gerência em tempo real e portal do cliente final |
| Semana 4 | Piloto com 2 a 3 motoristas, ajustes, treinamento da equipe completa e lançamento (16 motoristas e clientes ativados) |

Para a Proposta B, o prazo adicional de 2 a 3 meses começa a contar depois que a Proposta A já estiver em produção e validada no dia a dia da operação.

# Parte 8 — Comparativo e Recomendação

COMPARATIVO RÁPIDO

| Critério | Proposta A — Enxuto | Proposta B — Completo |
| --- | --- | --- |
| Foco | Canhotos em tempo real, 3 perfis | Tudo do A + roteirização, financeiro e dashboards |
| Investimento | R$ 10.000 | R$ 25.000 |
| Mensalidade | R$ 300/mês | R$ 500/mês |
| Prazo estimado | 3 a 4 semanas | 2 a 3 meses |
| Indicado para | Validar o conceito rápido, resolver a dor mais urgente | Já nascer com base robusta para escalar |

RECOMENDAÇÃO

Dado que o que mais importa agora é resolver a dor do controle de canhotos, a Proposta A é o caminho mais rápido para colocar valor real nas mãos da operação, com investimento e prazo compatíveis com a urgência.

A Proposta B pode ser o passo natural seguinte, quando a operação já estiver validando o uso do sistema no dia a dia e o orçamento permitir um investimento maior.

# Parte 9 — Resumo do Investimento e Formas de Pagamento

## Modalidade 1 — Compra do Sistema

|  | Proposta A | Proposta B |
| --- | --- | --- |
| Pagamento único (setup) | R$ 10.000 | R$ 25.000 |
| Mensalidade (manutenção + hospedagem) | R$ 300/mês | R$ 500/mês |

## Modalidade 2 — Apenas Recorrência (sem pagamento único alto)

Alternativa para quem prefere diluir o investimento inicial em uma mensalidade maior, sem desembolsar o valor de desenvolvimento de uma vez:

|  | Proposta A | Proposta B |
| --- | --- | --- |
| Sinal | R$ 1.800 | R$ 4.500 |
| Mensalidade | R$ 600/mês | R$ 1.500/mês |

Os detalhes contratuais dessa modalidade — incluindo prazo mínimo de permanência e propriedade do código-fonte — serão formalizados no Contrato de Desenvolvimento de Software, junto com a opção escolhida.

# Parte 10 — Próximos Passos

- Validar esta proposta e escolher entre Proposta A ou B, e entre Modalidade 1 (compra) ou Modalidade 2 (recorrência)

- Enviar 2 a 3 arquivos Excel reais das empresas clientes, para ajuste fino do importador

- Enviar a lista dos 16 motoristas (nome + e-mail) e das ~20 empresas clientes (nome + e-mail de acesso)

- Assinatura do contrato e pagamento do sinal, para iniciar o desenvolvimento

Proposta elaborada por Vítor Pirolli — UzzAI  |  Junho de 2026